Reunión de Refinement — Sprint 1 — Comisión 7

Proyecto: Sky Link — Sistema integral web + app móvil para pasajeros

Sprint: 1

Fecha: 08/10/2026

Objetivo: revisar y consolidar la versión final de la descripción de las Historias de Usuario (US) del Sprint 1, partiendo de las descripciones entregadas en el Sprint 0 y aplicando los cambios surgidos durante el Sprint 1 (decisiones del cliente, criterios técnicos y hallazgos de la demo).

Participantes:

•  Mier Mazini, Emanuel Sebastian

•  Lauret, Matias Javier

•  Giordano, Nicolás

•  Koch, Valentina

•  Martin, Álvaro Nicolás

•  Simos, Candela

•  Orellano, Rocío

•  Robaina, Malena Rubí

•  Galan Marcelli, Diego Ezequiel

•  Junca, Matías Javier

# 1. Motivo del refinement

En el Sprint 0 se entregó una primera descripción de las US según el entendimiento inicial del equipo. Durante el Sprint 1 ese entendimiento cambió por:

•  Decisiones del cliente (relevadas en las dailys).

•  Criterios técnicos adoptados por el equipo (modelo de datos, arquitectura, validaciones).

•  Hallazgos de la demo del 08/10/2026 (validaciones faltantes, inconsistencias de UI).

Este documento entrega la versión final de cada US del alcance del Sprint 1.

# 2. Consultas y resoluciones del refinement

Resumen de los temas tratados en las dailies del Sprint 1 (05/10 y 09/10):

| Tema | Resolución |
| --- | --- |
| Registro de actores | El sistema solo permite el autoregistro de usuarios con rol Pasajero. Los roles Empleado de Mostrador y Administrador son creados por un Administrador. |
| Modelo de avión al crear vuelo | El modelo de avión está predefinido por el sistema. Se contemplan tres tipos: regional, fuselaje ancho y fuselaje estrecho. |
| Origen / destino | Se optó inicialmente por texto libre (queda pendiente la validación de formato). |
| Categorías (clases) de vuelo | Existen dos categorías: Economy y Primera Clase. |
| Funcionalidades del Empleado de Mostrador | Quedan pendientes para el siguiente sprint. En el Sprint 1 únicamente se debe implementar el acceso a la página del rol. |
| Validación de código de vuelo | Formato dos letras seguidas de cinco números (ej. AB12345). |
| Validación de ruta (origen/destino) | Solo letras; se permiten guiones, no números. |
| Manejo de error al crear vuelo | Ante un dato inválido debe mostrarse un cartel de error en la misma página (mismo componente que en la modificación), sin redirigir a otra página. |
| Tipos de avión consistentes | Unificar el listado de tipos de avión entre crear y modificar vuelo. |
| Diseño del registro de cuenta | Mayor contraste en el desplegable de tipo de documento y revisión general del diseño. |

# 3. Historias de Usuario — versión final (Sprint 1)

| Id | Nombre | Descripción final | Prioridad | Estimación (hs) | Sprint | Cambios vs. Sprint 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Creación de Vuelos Programados | Como Administrador del sistema, quiero crear nuevos vuelos definiendo ruta (origen/destino), días de operación, horarios de salida y llegada, disponibilidad anual (periodo del año) y tipo de avión, diferenciado por vuelo. Para ponerlos a la venta en el catálogo oficial de la aerolínea. | Alta | 6 hs | 1 | Se agrega formato de código de vuelo y validación de ruta; el modelo de avión pasa a ser predefinido (3 tipos); se explicitan las clases Economy/Primera; el error de validación se muestra en la misma página. |
| US-02 | Modificación de Vuelos Programados | Como Administrador del sistema, quiero modificar los datos de un vuelo existente (horarios, días de operación, periodo anual, capacidades o precios por clase), para gestionar los cambios en un determinado vuelo. | Media | 4 hs | 1 | Se aplican las mismas validaciones que en la creación (código de vuelo y ruta); se unifica el listado de tipos de avión con el de creación. |
| US-03 | Cancelación de un Vuelo en Fecha Específica | Como Administrador del sistema, quiero cancelar la salida de un vuelo para una fecha puntual en específico, para responder a situaciones inesperadas (clima, mantenimiento, etc.) sin afectar la programación anual de las demás salidas programadas. | Media | 4 hs | 1 | Sin cambios de alcance; se integra con las notificaciones (US-05). |
| US-04 | Cancelación de la Operación Completa de un Vuelo | Como Administrador del sistema, quiero dar de baja la operación completa de un vuelo (todas sus fechas asociadas), para retirar del catálogo una ruta o itinerario. | Baja | 3 hs | 1 | Sin cambios de alcance; se integra con las notificaciones (US-05). |
| US-05 | Notificación por Email por Cancelación de vuelo | Como Pasajero con reserva en un vuelo, quiero recibir una alerta por correo electrónico automáticamente cuando un vuelo sea cancelado, para estar informado a tiempo y poder reprogramar o gestionar mi viaje. | Alta | 4 hs | 1 | Se aclara que no se envía correo si no hay pasajeros afectados. |
| US-06 | Notificación por Email por Modificación de Vuelo | Como Pasajero con reserva en un vuelo, quiero recibir una alerta por correo electrónico automáticamente cuando un vuelo sufra un cambio, para estar informado a tiempo y poder reprogramar o gestionar mi viaje. | Alta | 4 hs | 1 | Se aclara que no se envía correo si no hay pasajeros afectados; el correo identifica datos originales y modificados. |
| US-07 | Búsqueda de Vuelos Directos | Como Pasajero, quiero buscar vuelos de tramos directos indicando origen, destino, tipo de tramo (solo ida o ida y vuelta) y fechas, para consultar las opciones disponibles. | Alta | 5 hs | 1 | Se confirma que solo se consideran tramos directos (sin escalas). |
| US-08 | Inicio de Sesión y Control de Acceso por Roles | Como Usuario registrado (Pasajero, Empleado de mostrador o Administrador), quiero iniciar sesión con mi email y contraseña, para acceder a las funcionalidades y permisos correspondientes a mi perfil. | Alta | 3 hs | 1 | Se aclara que solo el Pasajero se autorregistra; el Administrador crea los roles Empleado de Mostrador y Administrador. En Sprint 1, el rol Empleado solo accede a su página (funcionalidades pendientes). |
| US-09 | Registro de Cuenta de Pasajeros | Como Pasajero nuevo, quiero crear una cuenta en la plataforma ingresando mis datos personales (DNI, Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Contraseña y Fecha de nacimiento), para agilizar futuras compras de pasajes y consultar mi historial de reservas. | Alta | 4 hs | 1 | Se restringe el autorregistro al rol Pasajero; se mejora el contraste del desplegable de tipo de documento y el diseño general. |
| US-10 | Compra de Pasajes | Como Comprador, quiero seleccionar hasta 9 pasajes en una misma transacción e ingresar los datos personales (DNI, Nombre, Edad y Teléfono) de cada integrante, para registrar formalmente a todos los pasajeros que viajan conmigo. | Media | 3 hs | 1 | Repriorizada desde Sprint 2 (ver Retrospectiva Sprint 1). |
| US-11 | Cancelación de Reserva desde Plataforma Web | Como Pasajero, quiero solicitar la cancelación de mi reserva desde el portal web hasta 48 horas antes del despegue, para autogestionar la anulación de mi pasaje. | Alta | 2 hs | 1 | Repriorizada desde Sprint 2 (ver Retrospectiva Sprint 1). |

# 4. Escenarios y criterios de aceptación por US

## US-01 — Creación de Vuelos Programados

Escenario 1 — Camino exitoso

•  Loguearse con un usuario Administrador.

•  Seleccionar "Crear Nuevo Vuelo" en el panel de administrador.

•  Completar los campos obligatorios (código AB12345, ruta, días, horarios, periodo, avión, capacidades y precios).

•  Presionar "Publicar".

Resultado esperado: el vuelo se da de alta en el catálogo y todos los campos se guardan correctamente. Se muestra el cartel "Vuelo creado con éxito" y el vuelo aparece en "Todos los vuelos".

Escenario 2 — Camino de excepciones (dato inválido)

•  Loguearse con un usuario Administrador.

•  Seleccionar "Crear Nuevo Vuelo".

•  Ingresar un dato incoherente (p. ej. horario de llegada anterior al de salida, código con formato inválido o ruta con números).

•  Presionar "Publicar".

Resultado esperado: el sistema no redirige a otra página; muestra un cartel de error de validación (mismo componente que en la modificación), indicando los campos erróneos/pendientes, y mantiene los datos cargados en la misma página.

Criterios de aceptación

•  El código de vuelo acepta dos letras seguidas de cinco números; rechaza otro formato.

•  La ruta (origen/destino) acepta solo letras y guiones; rechaza números.

•  El modelo de avión se elige de una lista predefinida (regional, fuselaje ancho, fuselaje estrecho).

•  Se definen capacidades y precios para Economy y Primera.

•  Si un campo obligatorio está incompleto, el botón "Publicar" permanece deshabilitado.

## US-02 — Modificación de Vuelos Programados

Escenario 1 — Camino exitoso

•  Loguearse con un usuario Administrador.

•  Seleccionar "Todos los vuelos" y presionar "Modificar".

•  Modificar los campos deseados correctamente.

•  Presionar "Publicar cambios".

Resultado esperado: la acción se procesa sin errores y se muestra el cartel "Vuelo modificado correctamente".

Escenario 2 — Camino de excepciones

•  Loguearse con un usuario Administrador.

•  Seleccionar "Todos los vuelos" y presionar "Modificar".

•  Modificar un campo ingresando un valor incorrecto.

•  Presionar "Publicar cambios".

Resultado esperado: el sistema no procesa la actualización, muestra una alerta de error de validación y conserva los datos originales del vuelo intactos.

Criterios de aceptación

•  Se aplican las mismas validaciones de código de vuelo y ruta que en US-01.

•  El listado de tipos de avión es idéntico al de la creación.

## US-03 — Cancelación de un Vuelo en Fecha Específica

Escenario 1 — Camino exitoso

•  Loguearse con un usuario Administrador.

•  Seleccionar "Todos los vuelos" y presionar "Cancelar".

•  Elegir la modalidad "Cancelar en fecha puntual".

•  Seleccionar la fecha e ingresar el motivo.

•  Presionar "Confirmar cancelación".

Resultado esperado: se cancela únicamente la salida del vuelo para la fecha seleccionada, manteniendo el resto de las salidas del año sin alteraciones. Se muestra el cartel "Vuelo cancelado correctamente".

Criterios de aceptación

•  Solo se ve afectada la fecha elegida.

•  Se dispara la notificación por email a los pasajeros con reserva (US-05).

## US-04 — Cancelación de la Operación Completa de un Vuelo

Escenario 1 — Camino exitoso

•  Loguearse con un usuario Administrador.

•  Seleccionar "Todos los vuelos" y presionar "Cancelar".

•  Elegir la modalidad "Eliminar vuelo".

•  Presionar "Confirmar cancelación".

Resultado esperado: la frecuencia de vuelo queda eliminada de forma definitiva y se muestra el cartel "Frecuencia cancelada correctamente".

Criterios de aceptación

•  Se eliminan todas las fechas asociadas a la frecuencia.

•  Se dispara la notificación por email a los pasajeros con reserva (US-05).

## US-05 — Notificación por Email por Cancelación de vuelo

Escenario 1 — Camino exitoso

•  Loguearse con un usuario Administrador.

•  Cancelar un vuelo (puntual o frecuencia completa).

•  Confirmar la cancelación.

•  Abrir la casilla de prueba de un pasajero afectado.

•  Verificar el email recibido.

Resultado esperado: llega el email a la casilla del pasajero afectado, identificando correctamente el vuelo cancelado con su fecha y horario.

Escenario 2 — Sin pasajeros afectados

•  Cancelar un vuelo sin pasajeros.

•  Confirmar la cancelación.

Resultado esperado: el sistema detecta que no hay pasajeros y no envía ningún correo.

## US-06 — Notificación por Email por Modificación de Vuelo

Escenario 1 — Camino exitoso

•  Loguearse con un usuario Administrador.

•  Modificar un vuelo.

•  Confirmar la modificación.

•  Abrir la casilla de prueba de un pasajero afectado.

•  Verificar el email recibido.

Resultado esperado: llega el email a la casilla del pasajero afectado, identificando el vuelo modificado con sus datos originales y los modificados.

Escenario 2 — Sin pasajeros afectados

•  Modificar un vuelo sin pasajeros.

•  Confirmar la modificación.

Resultado esperado: el sistema no envía ningún correo.

## US-07 — Búsqueda de Vuelos Directos

Escenario 1 — Camino exitoso

•  Loguearse con un usuario Pasajero.

•  Seleccionar "Buscar vuelos".

•  Completar origen, destino, fecha/s, tipo de tramo y cantidad de asientos.

•  Presionar el botón de búsqueda.

Resultado esperado: el sistema lista todos los vuelos directos que cumplen con los datos ingresados.

Escenario 2 — Campos obligatorios incompletos

•  Dejar incompleto algún campo obligatorio.

•  Presionar el botón de búsqueda.

Resultado esperado: el sistema muestra un cartel solicitando el ingreso de los campos obligatorios.

Escenario 3 — Sin resultados

•  Completar los campos con datos sin coincidencias.

•  Presionar el botón de búsqueda.

Resultado esperado: el sistema informa que no existen vuelos que satisfagan la búsqueda y solicita un nuevo conjunto de datos.

Criterios de aceptación

•  Solo se consideran tramos directos (sin escalas).

•  El resultado se carga en pantalla en menos de 2 segundos (RNF01).

## US-08 — Inicio de Sesión y Control de Acceso por Roles

Escenario 1 — Inicio de sesión exitoso (Pasajero)

•  Ingresar a la página principal.

•  Completar correo electrónico y contraseña.

•  Presionar "Iniciar sesión".

Resultado esperado: el sistema valida las credenciales y redirige al usuario a la vista de su rol (Pasajero).

Escenario 2 — Rol Administrador

•  Iniciar sesión con credenciales de Administrador.

Resultado esperado: redirige a la vista de Administrador, con las opciones correspondientes (Todos los vuelos, Crear nuevo vuelo, etc.).

Escenario 3 — Rol Empleado de mostrador

•  Iniciar sesión con credenciales de Empleado de mostrador.

Resultado esperado: redirige a la página del rol Empleado de mostrador. En Sprint 1 la página solo da acceso; sus funcionalidades están pendientes para el sprint siguiente.

Escenario 4 — Credenciales inválidas

•  Ingresar credenciales no registradas o contraseña incorrecta.

•  Presionar "Iniciar sesión".

Resultado esperado: el sistema rechaza el intento, muestra un mensaje de alerta y no inicia sesión.

Criterios de aceptación

•  Solo el rol Pasajero puede autorregistrarse.

•  Los roles Empleado de Mostrador y Administrador son creados por un Administrador.

## US-09 — Registro de Cuenta de Pasajeros

Escenario 1 — Registro exitoso

•  Ingresar a la página de inicio de sesión.

•  Seleccionar "Registrarme".

•  Completar los campos obligatorios (DNI, Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Contraseña y Fecha de nacimiento; tipo de documento).

•  Presionar "Registrarme".

Resultado esperado: el sistema valida los datos y crea un nuevo usuario Pasajero con los valores ingresados.

Escenario 2 — Datos ya registrados

•  Completar los campos con datos de un usuario existente.

•  Presionar "Registrarme".

Resultado esperado: el sistema detecta el duplicado y muestra un cartel de error informando que ya existe un usuario registrado con esos datos.

Criterios de aceptación

•  El desplegable de tipo de documento presenta contraste suficiente con el fondo.

•  El diseño general del formulario de registro se revisa según el hallazgo de la demo.

## US-10 — Compra de Pasajes

Escenario 1 — Camino exitoso

•  Loguearse con un usuario Pasajero.

•  Haber realizado una búsqueda y seleccionado un vuelo.

•  Seleccionar la cantidad de pasajes deseada (hasta 9).

•  Completar los datos personales (DNI, Nombre, Edad y Teléfono) de cada integrante.

•  Presionar el botón para confirmar/continuar.

Resultado esperado: el sistema registra a todos los pasajeros, asocia sus datos a la transacción y permite avanzar al siguiente paso de la compra, mostrando una indicación visual de guardado correcto.

Escenario 2 — Límite de pasajes excedido

•  Intentar seleccionar más de 9 pasajes para la misma transacción.

Resultado esperado: el sistema no permite superar los 9 pasajes, mostrando un error o deshabilitando la opción de agregar más pasajeros.

Escenario 3 — Campos obligatorios incompletos

•  Seleccionar una cantidad válida de pasajes.

•  Omitir un dato obligatorio de al menos un pasajero.

•  Intentar continuar.

Resultado esperado: el sistema bloquea la acción, mantiene el botón deshabilitado o muestra los campos requeridos faltantes.

Criterios de aceptación

•  No se puede comprar dos pasajes a nombre de la misma persona.

•  Máximo 9 pasajes por transacción.

## US-11 — Cancelación de Reserva desde Plataforma Web

Escenario 1 — Camino exitoso (cancelación a tiempo)

•  Loguearse con un usuario Pasajero.

•  Navegar a "Mis Reservas".

•  Seleccionar una reserva cuyo despegue sea dentro de más de 48 horas.

•  Presionar la opción de cancelación.

•  Confirmar la cancelación.

Resultado esperado: el sistema anula el pasaje y actualiza el estado de la reserva, mostrando un mensaje de confirmación.

Escenario 2 — Cancelación fuera de término (menos de 48 hs)

•  Seleccionar una reserva cuyo despegue sea dentro de menos de 48 horas.

•  Intentar cancelar.

Resultado esperado: el sistema no permite la anulación; el botón se deshabilita/oculta o muestra un mensaje informando que expiró el plazo permitido (hasta 48 horas antes del despegue).

Criterios de aceptación

•  Solo se puede cancelar hasta 48 horas antes del despegue.

•  La acción se realiza desde el perfil del pasajero autenticado.

# 5. Repriorizaciones

Las siguientes US fueron repriorizadas respecto de las tablas de Sprint 0 y quedan documentadas en Retrospectiva Sprint 1 - Comisión 7.md:

•  US-10 (Compra de Pasajes) y US-11 (Cancelación desde plataforma web): adelantadas del Sprint 2 al Sprint 1.

•  US-05 y US-06 (Notificaciones por email): se ratifican en el Sprint 1.

# 6. Acuerdos y conclusiones

•  Las Historias de Usuario del Sprint 1 quedan formalmente refinadas con sus criterios de aceptación consolidados para guiar el desarrollo y las pruebas.

•  Las funcionalidades del Empleado de Mostrador y la validación estricta de formato de origen/destino se formalizan como parte del alcance diferido para los siguientes sprints.

•  El formato final consolidado de las USs servirá como base de referencia metodológica para los Sprints 2 y 3.