Reunión de Refinement — Sprint 2 — Comisión 7

Proyecto: Sky Link — Sistema integral web + app móvil para pasajeros

Sprint: 2

Fecha: 23/10/2026

Objetivo: revisar y consolidar la versión final de las Historias de Usuario (US) del Sprint 2, partiendo de la planificación inicial y aplicando las decisiones del cliente, los criterios técnicos, la entrega de wireframes del 21/10/2026 y los hallazgos de la demo del 22/10/2026.

Participantes:

Mier Mazini, Emanuel Sebastian

Lauret, Matías Javier

Giordano, Nicolás

Koch, Valentina

Martin, Álvaro Nicolás

Simos, Candela

Orellano, Rocío

Robaina, Malena Rubí

Galan Marcelli, Diego Ezequiel

Junca, Matías Javier

1. Motivo del refinement

En la planificación del Sprint 2 se definió un conjunto inicial de Historias de Usuario para pagos, reportes de ocupación, búsquedas en mostrador y check-in. Durante el sprint ese entendimiento se ajustó por las decisiones del cliente relevadas en las dailies, por los criterios técnicos adoptados por el equipo, por la entrega de los wireframes a la Comisión 8 el 21/10/2026 y por los hallazgos de la demo del 22/10/2026. Este documento entrega la versión final de cada US del alcance del Sprint 2.

2. Consultas y resoluciones del refinement

Resumen de los temas tratados en las dailies, en la entrega de wireframes y en la preparación de la demo del Sprint 2:

| Tema | Resolución |
| --- | --- |
| Pasarela de pagos | No se realizará un pago real mediante una pasarela externa. El pago se simula dentro del sistema. |
| Formato del comprobante | Se define tomando como referencia los wireframes del proyecto, entregados el 21/10/2026. |
| Wireframes del Sprint 2 | El 17/10 se informó que no estaban finalizados; el 21/10 se entregaron formalmente a la Comisión 8 y se cerró el pendiente. |
| Cancelación con múltiples pasajeros | Queda pendiente confirmar si la cancelación afecta solo al pasajero seleccionado o a toda la reserva. Se retoma antes del Sprint 3. |
| Clases de vuelo | Se contemplan dos categorías: Economy y Primera Clase. |
| Vista semanal | Al cambiar desde un día seleccionado a la vista semanal deben mostrarse los días de toda la semana, no solo el día elegido. El comportamiento actual se considera correcto. |
| Ventana de check-in | El check-in se habilita entre 2 semanas y 48 horas antes de la salida. Fuera de ese rango se bloquea con un mensaje informativo. |
| Selección de asiento | Se utiliza un mapa interactivo con sectores Economy y Primera Clase, con bloqueo concurrente para evitar que dos pasajeros elijan el mismo asiento. |
| Ticket electrónico | Se genera en PDF solo cuando el check-in está completado e incluye los datos del vuelo y del pasajero. |
| Búsqueda en mostrador | Se permite buscar reservas por DNI o por número de vuelo, con validaciones de formato y aviso cuando el vuelo está cancelado. |
| Reportes de ocupación | Se implementa la consulta tabular por vuelo y los filtros por fecha, clase y ruta, con validación de rangos y manejo de resultados vacíos. |
| Estados de pago | La reserva pasa a "Pagada" cuando el pago se aprueba. Un rechazo o una expiración cancelan la reserva y liberan los asientos. |

3. Historias de Usuario — versión final (Sprint 2)

La siguiente tabla consolida las US del Sprint 2 con su descripción final, prioridad, estimación total y cambios respecto de la planificación inicial.

| Id | Nombre | Descripción final | Prioridad | Estimación total (hs) | Sprint | Cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-12 | Pago con Único Medio de Pago | Como Comprador, quiero abonar una transacción con una tarjeta de débito y/o crédito, para finalizar la compra de pasajes exitosamente. | Alta | 6 hs | 2 | Se define pago simulado; se validan tarjeta rechazada y reserva expirada. |
| US-13 | Pago Combinado con Múltiples Tarjetas | Como Comprador, quiero dividir el monto total entre varias tarjetas de débito y/o crédito, para contar con flexibilidad en la financiación de la compra. | Media | 9 hs | 2 | Se agrega control de suma exacta, rechazo parcial y expiración de la reserva. |
| US-14 | Consulta Tabular de Ocupación por Vuelo | Como Administrador, quiero consultar la ocupación de un vuelo en una tabla (asientos vendidos vs. disponibles), para conocer el estado de ventas de una salida específica. | Alta | 7 hs | 2 | Se agrega desglose por clase y caso de vuelo sin ventas. |
| US-15 | Filtros Avanzados y Comparativa por Período y Clase | Como Administrador, quiero filtrar por rango de fechas, clase y ruta para visualizar gráficos comparativos de ocupación en tiempo real. | Alta | 4 hs | 2 | Se validan rangos inválidos y filtros sin datos. |
| US-16 | Búsqueda Ágil de Reservas por Pasajero | Como Empleado de mostrador, quiero buscar reservas por DNI en la interfaz de aeropuerto, para agilizar la atención presencial del pasajero. | Baja | 3 hs | 2 | Se agregan validaciones de DNI, múltiples reservas y sin resultados. |
| US-17 | Búsqueda Ágil de Reservas por Vuelo | Como Empleado de mostrador, quiero buscar reservas por número de vuelo en la interfaz de aeropuerto, para agilizar la atención presencial del pasajero. | Baja | 4 hs | 2 | Se agregan validaciones de formato, vuelo inexistente y vuelo cancelado. |
| US-18 | Verificación y Control Temporal de la Ventana de Check-in | Como Pasajero, quiero que el sistema habilite el check-in entre 2 semanas y 48 horas antes del vuelo, para realizar el trámite dentro del plazo permitido. | Alta | 4 hs | 2 | Se definen mensajes para check-in anticipado y vencido. |
| US-19 | Selección de Asiento en Mapa Interactivo durante Check-in | Como Pasajero, quiero seleccionar mi asiento en un mapa interactivo durante el check-in, para elegir mi ubicación en el avión. | Alta | 3 hs | 2 | Se agrega bloqueo concurrente y validación de selección obligatoria. |
| US-20 | Generación y Descarga del Ticket Electrónico en PDF | Como Pasajero, quiero descargar mi ticket electrónico en PDF después de completar el check-in, para contar con el pasaje de embarque. | Media | 5 hs | 2 | Se restringe la descarga a check-in completado. |

La estimación total incluye las tareas de desarrollo y testing de cada US (45 hs en total). El documento 'Users stories Sprint 2 ACTUALIZADOS' consigna la estimación de desarrollo (28 hs); las 17 hs restantes corresponden a testing según la asignación de tareas.

4. Escenarios y criterios de aceptación por US

US-12 — Pago con Único Medio de Pago

Escenario 1 — Camino exitoso

1. Loguearse en la plataforma como usuario Comprador.

2. Seleccionar los pasajes a comprar.

3. Elegir la opción "Único medio de pago" e ingresar los datos de una tarjeta válida de débito o crédito.

4. Presionar el botón "Confirmar y Pagar" y finalizar la transacción.

Resultado esperado: El pago se procesa correctamente. La reserva cambia al estado "Pagada" y se emite el comprobante correspondiente.

Escenario 2 — Tarjeta rechazada

1. Loguearse como Comprador y seleccionar los pasajes.

2. Elegir "Único medio de pago" e ingresar una tarjeta inválida o sin fondos.

3. Presionar "Confirmar y Pagar" y finalizar la transacción.

Resultado esperado: El sistema muestra el mensaje "El pago fue rechazado por la entidad emisora. Por favor, reintente la compra con otra tarjeta". La reserva se cancela y se redirige a la búsqueda con el carrito limpio.

Escenario 3 — Reserva expirada

1. Loguearse como Comprador, seleccionar los pasajes y elegir "Único medio de pago".

2. Permanecer en la pantalla hasta que venza el contador y presionar "Confirmar y Pagar".

3. El sistema bloquea el procesamiento antes de enviar la operación a la pasarela.

Resultado esperado: El sistema muestra el mensaje "El tiempo para completar la compra ha expirado. La reserva ha sido cancelada y los asientos liberados". La transacción queda deshabilitada y se redirige a la búsqueda con el carrito limpio.

Criterios de aceptación

El pago se simula dentro del sistema, sin pasarela externa.

La reserva solo pasa a "Pagada" cuando el pago es aprobado.

Un rechazo o una expiración cancelan la reserva y liberan los asientos.

El comprobante se genera según el formato definido en los wireframes.

US-13 — Pago Combinado con Múltiples Tarjetas

Escenario 1 — Camino exitoso

1. Seleccionar los pasajes y avanzar hasta la pantalla de Checkout/Pago como Comprador.

2. Elegir "Pago Combinado con Múltiples Tarjetas" y verificar el monto total y el saldo pendiente.

3. Ingresar la primera tarjeta con un monto parcial, agregar una segunda tarjeta y completar el 100% del total.

4. Presionar "Confirmar Pago".

Resultado esperado: El pago se procesa dividiendo la transacción en los montos indicados. La reserva cambia a "Pagada" y se emite el comprobante correspondiente.

Escenario 2 — Rechazo de una de las tarjetas

1. Seleccionar los pasajes y elegir "Pago Combinado con Múltiples Tarjetas".

2. Ingresar la primera tarjeta con un monto parcial y una segunda tarjeta sin saldo suficiente o con credenciales inválidas.

3. Presionar "Confirmar Pago".

Resultado esperado: El sistema muestra "El pago fue rechazado". No se efectúa el cobro definitivo en ninguna tarjeta, se cancela la reserva y se redirige al usuario a la pantalla principal.

Escenario 3 — Suma de montos parciales inferior al total

1. Seleccionar los pasajes y elegir "Pago Combinado con Múltiples Tarjetas".

2. Cargar dos tarjetas con montos parciales cuya suma sea menor al total de la compra.

3. Intentar presionar "Confirmar Pago".

Resultado esperado: El sistema no permite avanzar: el botón permanece deshabilitado o se muestra una alerta en rojo indicando que la suma de los medios de pago debe ser exactamente igual al monto total.

Escenario 4 — Reserva expirada

1. Loguearse como Comprador, seleccionar los pasajes y elegir "Pago Combinado con Múltiples Tarjetas".

2. Permanecer hasta que venza el contador y presionar "Confirmar Pago".

3. El sistema bloquea el procesamiento antes de enviar la operación a la pasarela.

Resultado esperado: El sistema muestra el mensaje de tiempo expirado, cancela la reserva, libera los asientos y redirige a la búsqueda con el carrito limpio.

Criterios de aceptación

La suma de los montos parciales debe ser exactamente igual al total de la compra.

El procesamiento es atómico: si una tarjeta falla, no se cobra definitivamente ninguna.

La reserva se cancela ante rechazo o expiración y se liberan los asientos.

El comprobante se emite solo cuando el pago combinado es aprobado.

US-14 — Consulta Tabular de Ocupación por Vuelo

Escenario 1 — Camino exitoso

1. Loguearse con una cuenta de Administrador.

2. Ingresar a "Reportes de Vuelos" en el panel de control.

3. Seleccionar un vuelo del catálogo y presionar "Ver Ocupación Tabular".

Resultado esperado: El sistema muestra una tabla clara con el estado de ventas en tiempo real: asientos vendidos versus disponibles, desglosados por clase o de forma global.

Escenario 2 — Vuelo sin ventas registradas o inexistente

1. Loguearse como Administrador e ingresar a "Reportes de Vuelos".

2. Seleccionar una salida programada que no posea pasajes vendidos.

Resultado esperado: El sistema muestra la tabla de ocupación con valores en cero (0 vendidos / total disponible).

Criterios de aceptación

La consulta está disponible para el rol Administrador.

La información se actualiza en tiempo real.

La tabla permite visualizar la ocupación por clase o de forma global.

Un vuelo sin ventas se muestra con valores en cero, sin errores.

US-15 — Filtros Avanzados y Comparativa por Período y Clase

Escenario 1 — Camino exitoso

1. Loguearse como Administrador y navegar a "Reportes gerenciales".

2. Seleccionar rango de fechas, clase (Economy o Primera Clase) y rutas.

3. Presionar el botón para aplicar los filtros.

Resultado esperado: El sistema procesa los parámetros y actualiza en tiempo real gráficos comparativos de ocupación, reflejando los datos filtrados por período, clase y ruta.

Escenario 2 — Rango de fechas inválido

1. Loguearse como Administrador y navegar a "Reportes gerenciales".

2. Configurar una fecha de inicio posterior a la fecha de fin.

3. Intentar aplicar los filtros.

Resultado esperado: El sistema bloquea la consulta y muestra el mensaje "El rango de fechas seleccionado no es válido".

Escenario 3 — Filtros sin registros asociados

1. Seleccionar una combinación válida de fechas, clase y ruta sin vuelos ni ventas registradas.

2. Presionar el botón para aplicar los filtros.

Resultado esperado: El sistema muestra los gráficos vacíos y el aviso "No se encontraron datos de ocupación para los filtros seleccionados".

Criterios de aceptación

Los filtros permiten combinar rango de fechas, clase y ruta.

Los gráficos se actualizan en tiempo real.

Se validan rangos de fechas incoherentes.

Se informa adecuadamente cuando no existen datos para los filtros.

US-16 — Búsqueda Ágil de Reservas por Pasajero

Escenario 1 — Camino exitoso

1. Loguearse con un usuario con rol Empleado de mostrador.

2. Ingresar a "Búsqueda de Reservas" y seleccionar el filtro "DNI del Pasajero".

3. Ingresar un DNI válido con una reserva confirmada y presionar "Buscar".

Resultado esperado: Se despliega la información completa de la reserva: datos personales, código PNR, vuelo, origen, destino, fecha, horario y estado del check-in/ticket.

Escenario 2 — Pasajero con múltiples reservas

1. Buscar un DNI válido que posea más de una reserva confirmada.

2. Presionar "Buscar".

Resultado esperado: El sistema lista todas las reservas asociadas al DNI en una grilla interactiva, ordenadas cronológicamente.

Escenario 3 — Sin reservas registradas

1. Ingresar un DNI inexistente o sin reservas asociadas.

2. Presionar "Buscar".

Resultado esperado: El sistema muestra el pop-up "No se encontraron reservas asociadas al DNI ingresado" y la grilla permanece limpia, sin errores.

Escenario 4 — DNI inválido

1. Ingresar letras, símbolos o un número con longitud incorrecta en el campo DNI.

2. Intentar presionar "Buscar".

Resultado esperado: El sistema impide la consulta y muestra el mensaje en rojo "Ingrese un número de DNI válido, compuesto únicamente por dígitos numéricos".

Escenario 5 — Búsqueda con campo vacío

1. Dejar el campo de búsqueda en blanco.

2. Intentar presionar "Buscar".

Resultado esperado: El botón "Buscar" permanece deshabilitado o el sistema solicita ingresar el DNI antes de ejecutar la consulta.

Criterios de aceptación

La búsqueda está disponible para el rol Empleado de mostrador.

El DNI debe contener únicamente dígitos numéricos y una longitud válida.

Se muestran todas las reservas asociadas al pasajero.

Se informa cuando no existen reservas o el DNI es inválido.

US-17 — Búsqueda Ágil de Reservas por Vuelo

Escenario 1 — Camino exitoso

1. Loguearse con un usuario con rol Empleado de mostrador.

2. Ingresar a "Búsqueda de reservas" y seleccionar el filtro "Número de vuelo".

3. Ingresar un número de vuelo válido con reservas confirmadas y presionar "Buscar".

Resultado esperado: El sistema despliega una grilla con todas las reservas asociadas al vuelo, incluyendo nombre, DNI, código PNR, origen, destino, fecha, horario y estado del check-in/ticket.

Escenario 2 — Vuelo inexistente o sin reservas

1. Ingresar un número de vuelo inexistente o un vuelo sin pasajes vendidos.

2. Presionar "Buscar".

Resultado esperado: El sistema no despliega listados y muestra el mensaje "No se encontraron reservas asociadas al número de vuelo ingresado".

Escenario 3 — Formato inválido de número de vuelo

1. Ingresar un número de vuelo con caracteres especiales, espacios o un formato distinto de AA111.

2. Presionar "Buscar".

Resultado esperado: El sistema bloquea la búsqueda y muestra el mensaje "El número de vuelo debe tener un formato válido".

Escenario 4 — Vuelo cancelado o reprogramado

1. Ingresar un número de vuelo cancelado por la aerolínea.

2. Presionar "Buscar".

Resultado esperado: El sistema despliega las reservas asociadas y muestra un aviso claro de que el vuelo está cancelado, permitiendo ver a los pasajeros afectados.

Criterios de aceptación

El número de vuelo debe respetar el formato AA111.

Se listan todas las reservas asociadas al vuelo.

Se informa cuando el vuelo no existe o no tiene reservas.

Un vuelo cancelado se muestra con un aviso visible y sus pasajeros afectados.

US-18 — Verificación y Control Temporal de la Ventana de Check-in

Escenario 1 — Camino exitoso

1. Loguearse con una cuenta de Pasajero que tenga una reserva confirmada para un vuelo dentro de las 2 semanas y hasta 48 horas antes de la salida.

2. Navegar a la sección "Check-in online" y visualizar el estado del vuelo.

Resultado esperado: El sistema verifica que la fecha y hora actuales están dentro del rango permitido y habilita la opción "Realizar Check-in".

Escenario 2 — Check-in anticipado

1. Loguearse con un Pasajero cuyo vuelo está programado a más de 2 semanas.

2. Intentar acceder a la sección de check-in del vuelo.

Resultado esperado: El sistema detecta que está fuera del plazo de apertura, mantiene la opción deshabilitada y muestra la fecha exacta en la que se habilitará el proceso.

Escenario 3 — Check-in fuera de término

1. Loguearse con un Pasajero cuyo vuelo sale en menos de 48 horas.

2. Intentar acceder a la sección de check-in del vuelo.

Resultado esperado: El sistema detecta que la ventana expiró, bloquea el acceso y muestra una alerta indicando que el período de check-in online ha finalizado.

Criterios de aceptación

La ventana de check-in se habilita entre 2 semanas y 48 horas antes de la salida.

Fuera de la ventana, la opción permanece deshabilitada.

Se informa la fecha de apertura o el vencimiento con mensajes claros.

El control se aplica tanto en la interfaz como en la lógica del sistema.

US-19 — Selección de Asiento en Mapa Interactivo durante Check-in

Escenario 1 — Camino exitoso

1. Loguearse con un Pasajero dentro de la ventana de check-in habilitada.

2. Iniciar el check-in y avanzar hasta el Mapa Interactivo de Asientos, visualizando Economy y Primera Clase.

3. Seleccionar una ubicación disponible y confirmar la selección.

Resultado esperado: El sistema procesa la selección en tiempo real, aplica un bloqueo concurrente, asigna el asiento y muestra "Asiento seleccionado correctamente", avanzando a la emisión del ticket.

Escenario 2 — Colisión por selección concurrente

1. El Pasajero A selecciona un asiento dentro de la ventana de check-in.

2. El Pasajero B selecciona y confirma los mismos asientos.

3. El Pasajero A confirma su selección.

Resultado esperado: El sistema detecta la colisión, rechaza la selección del Pasajero A, muestra una alerta de que el asiento ya no está disponible y actualiza el mapa para elegir una nueva ubicación.

Escenario 3 — Intento de avanzar sin seleccionar asiento

1. Iniciar el check-in y llegar al Mapa Interactivo de Asientos.

2. Intentar presionar "Continuar" o "Confirmar" sin seleccionar ninguna ubicación.

Resultado esperado: El sistema bloquea la acción, mantiene el botón deshabilitado o muestra "Debe seleccionar un asiento para continuar".

Criterios de aceptación

El mapa muestra las secciones Economy y Primera Clase.

La selección se procesa en tiempo real con bloqueo concurrente.

No se puede avanzar sin seleccionar un asiento.

Ante una colisión, se informa y se actualiza el mapa.

US-20 — Generación y Descarga del Ticket Electrónico en PDF

Escenario 1 — Camino exitoso

1. Loguearse con un Pasajero que completó el check-in y la selección de asiento.

2. Acceder a "Mis Reservas" y presionar "Descargar Ticket Electrónico".

Resultado esperado: El sistema genera dinámicamente el PDF con los datos del vuelo y del pasajero e inicia la descarga automática del archivo.

Escenario 2 — Descarga sin check-in completado

1. Loguearse con un Pasajero que tiene una reserva confirmada pero no realizó el check-in.

2. Intentar acceder a la opción o forzar la URL de descarga del ticket.

Resultado esperado: El sistema detecta la ausencia de check-in, bloquea la generación del PDF y muestra un aviso indicando que es obligatorio completar el check-in para obtener el pasaje de embarque.

Criterios de aceptación

El ticket PDF se genera solo después de completar el check-in.

El documento incluye los datos del vuelo y del pasajero.

La descarga se inicia automáticamente desde "Mis Reservas".

Se bloquea el acceso directo por URL si no hay check-in.

5. Repriorizaciones y cambios de alcance

Se incorporaron al Sprint 2 el control temporal del check-in (US-18), la selección de asiento (US-19) y la generación y descarga del ticket electrónico en PDF (US-20).

El alcance de tickets electrónicos se concentró en la emisión y descarga del ticket por parte del pasajero, después de completar el check-in.

La cancelación de reserva desde la app móvil, la exportación de reportes de ocupación en PDF y la reubicación manual de pasajeros se mantienen para el Sprint 3. El documento de requerimientos del Sprint 3 también incluye notificaciones automáticas y validación de tickets electrónicos, pero reutiliza US-18, US-19 y US-20 con alcances distintos a los del Sprint 2; US-18 y US-19 ya fueron entregadas. Se debe depurar el alcance y renumerar las nuevas US.

Se ratifica el pago simulado dentro del sistema, sin integración con una pasarela externa, y el comprobante definido a partir de los wireframes entregados el 21/10.

Queda pendiente confirmar si la cancelación de una reserva con múltiples pasajeros afecta solo al pasajero seleccionado o a toda la reserva.

6. Acuerdos y conclusiones

Las Historias de Usuario del Sprint 2 quedan formalmente refinadas con sus criterios de aceptación consolidados para guiar el desarrollo y las pruebas.

Se confirma que el pago se simula dentro del sistema y que el comprobante se define según los wireframes entregados el 21/10.

El control temporal del check-in, la selección de asiento y la generación/descarga del ticket PDF quedan integrados al alcance del Sprint 2.

La definición sobre la cancelación de una reserva con múltiples pasajeros queda pendiente y debe cerrarse antes del Sprint 3.

La numeración US-12 a US-20 queda cerrada para los entregables del Sprint 2. El documento de requerimientos del Sprint 3 debe mantener las US-21 a US-24 y renumerar las US-18 a US-20 que no correspondan a entregables cerrados; por ejemplo, Notificaciones (US-20) debería pasar a US-25, y US-18 y US-19 marcarse como ya entregadas.

El Plan de Demo y la asignación de tareas del Sprint 2 se toman como base para la retrospectiva y para la verificación del incremento.